臺東縣延平鄉公所補助各社區發展協會興辦布農祭祀廣場暨傳統文化建物興建修繕計畫補助辦法

中華民國113年05月01日延鄉民字第130006604號

- 依據年度施政計畫辦理。

- 計畫目標

- 興設各社區部落祭祀廣場，傳承部落傳統祭祀文化，發揚布農優質文化。

- 協助各部落(社區)藉由學習與創新的部落(社區)營造過程與經驗，建構部落(社區)永續發展之立地條件。

- 尊重部落傳統社會組織結構，重新建構部落(社區)組織運作機制，培育部落營造人才，並凝聚部落共識，建構自主發展機制，培養自制實質能力。

四、促進部落居民在地就業機會，建立部落居民參與自主營造之支援網路。

五、為促使社區發展協會自主經營及管理祭祀廣場，得委託各社區發展協會代為

管理。

- 實施時間:當年度7月1日起至11月30日止。

- 實施地區:延平鄉各村行政轄區內。

- 主辦單位:延平鄉公所。

- 補助對象:全鄉五個社區發展協會。

- 補助項目

- 興辦及修繕提案原則以各社區傳統文化素材與工法(工藝)為基礎，結合自然資源使用的永續及土地利用之永續等概念，採【雇工購料】之方式，進行社區布農祭祀廣場暨傳統文化建物之興建修繕。

- 計畫選擇執行之項目:各社區布農祭祀廣場及歷年社區營造活動設施、建物之興建、維修。

三、補助額度:依提報計畫可行性、週延性、規模等綜合評定補助額度，每個社

區發展協會補助最高額度為新台幣30萬元整。

- 申請之資格條件

一 、補助對象:經登記立(備)案之社區發展協會。

二 、社區提案計畫須由社區發展協會自主提案，並須經【三分之二理事出席會

議】決定，且獲村長、理事長達成共識並做成會議紀錄。

三 、施作各社區祭祀廣場之地點，其土地必須為公有土地或合法取得之立案協

會土地。

- 申請應備文件

- 申請單位提送提案計畫，應備下列文件一式10份:

(一)綜合資料表(附件一)。

(二)計劃書(格式如附件二，各項子計畫應詳細列具體內容及作法)。

(三)登記立案證明文件及負責人當選證書。

(四)理事會會議記錄(格式如附件三)

(五)執行計畫所需相關建物或土地之使用同意證明文件。

二、計畫書格式:提案計畫應附之申請文件【登記立案】及【建物或土地使用說明書】之證明文件外，其他文件一律採A4用紙，以直式橫書方式撰寫，並於左側裝訂。

壹拾、申請程序及評審作業方式

一 、申請程序:各社區發展協會完成第玖項所需計畫及備案相關文件，於當年度

5月31日前函送本所。

二 、本所邀集在地代表、建設、文化及本所相關業務單位代表或專家學者組成

評審小組，評選委員3-7人。

三 、評選會議至少應有評選委員1/2以上出席，始得召開會議，並依書面審查

結果，邀請申請單位代表到場簡報並備詢答。

四、徵選時間:當年度6月1日至6月30日止。

壹拾壹、補助項目及原則

一 、材料費:註明品名、數量及單價，不得以『一式』為單位。

二 、人事費:臨時雇工按日計酬，每日工資一般工不超過2,000元；師傅工不

超過2,500元，並須註明實際工作日期及工作內容，社區計畫不

補助計畫主持人及專案助理費。

三 、保險費:每人購買保險額200萬元以內之保險。

四 、本計畫不補助各項設備【如電腦、照相機、攝(錄)影(音)機、網路(通訊)設備、燈光、音響..等】

壹拾貳、權利與義務

- 各社區應依所提計畫內容及期程切實執行；計畫經費由延平鄉公所補助，共分三期撥付。

- 經初審通過，及撥付40%之第一期經費準予施作。

- 撥付2個月內應完成40%之計畫，且依規定核銷手續。

- 第一期核銷完成後即函請驗收工作，驗收合格後即撥付40%之第二期施作經費。

- 計畫實施完成100%後，函請第二次評鑑並辦理第二期及第三期20%經費核銷事宜，完成即撥付尾款。

- 執行期限至當年度11月15日止。核銷作業應於同年11月30日前完成並檢附經費報告書、成果報告(附件四)一式3份，電子檔1份。

附件一、綜合資料表

| 計畫補助申請表 申請日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請單位 |  |  | 負責人或代表人職稱/姓名 |  |  |  |  |
| 專責人員 職稱/姓名 |  |  | 電話、傳真 |  | TEL: FAX: |  |  |
| 立案字號 |  |  | 電子信箱 |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施期程 | 年 月 日 — 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 實施地點 | (附位置圖) |  |  |  |  |  |  |
| 計畫項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 總經費 | 千元 | 自籌經費 |  | 千元 |  | 申請補助經費 | 千元 |
| 最近兩年曾獲補助之計畫名稱、計畫內容與經費 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

『OO社區發展協會興辦祭祀廣場計畫』申請計畫書

- 計畫名稱:

- 計畫緣起:

- 計畫目的:

- 申請及執行單位(應敘明申請單位組織及人力)

- 實施期望:

- 實施地點(須檢附位置圖及施作內容草圖)

- 工作項目:工作項目

(各工作項目應詳述規畫構想、施作方式、用人計畫及經費需求說明)

- 部落動員與情形:

(含參與計畫之工作人員名單、資歷及負責本計畫之工作項目)

- 實施進度(整體工作流程及執行步驟)

- 經費概算:

- 附件:

計畫實施區域位置圖

部落會議記錄

建物及土地使用同意書(正本，影本須蓋有與正本相符合字樣並核章)

登記立案證明文件及負責人當選證書(影本，應加註與正本相符字樣並核章)

附件三

○○社區發展協會理事會議研商   年度興建祭祀廣場計畫會議記錄

- 時間:

- 地點:

- 主持人:                          紀錄:

- 參加人員:共   人(詳如簽到冊)

- 會議內容:

- 主持人致詞

- 討論事項

案由:討論本案之主要項目，如

- 施作地點

- 施作草圖內容

- 組織動員

- 主持人

- 工班負責人

- 監工人

- 會計人員

- 採購小組長

- 施作進度

- 預期效益或永續發展目標

- 其他

說明:

與會人員發言紀要:

- 臨時動議

案由:

說明:

與會人員發言紀要:

決議:

- 散會

附件四

延平鄉公所「布農族祭祀廣場計畫」  年度補助案

成果報告書

計畫名稱：

執行單位：

實施期程：     年    月    日 至    年     月    日

延平鄉公所「布農族祭祀廣場計畫」補助案成果報告書

- 成果摘要表

| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫類別 | ■文化據點改善 |  |  |  |  |  |
| 實施期程 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 實施地點 (請填列至村里) |  |  |  |  |  |  |
| 提案單位 |  |  |  |  |  |  |
| 負責人/連絡人 |  |  | 連絡電話 |  |  |  |
| E-mail |  |  | 傳真 |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |
| 核定補助費 （新台幣：元） | 資本門 | 元 |  | 實際支出 | 元 |  |
| 配合款 | 元 |  |  |  |  |  |
| 附件 | □活動照片 張。 □原始支出憑證 冊 件。 □補助經費報告表 □驗收證明文件 件。 |  |  |  |  |  |
| 重要成果 |  |  |  |  |  |  |

二、計畫實施情形

（資本門請檢附前後比對照片）

| 項次 | 工作項目 | 執行日期 | 備註 | 執行進度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

三、施工前中後(同角度)照片

施工前

施工中

施工後

四、計畫實施效益、特色及影響

(一)實施效益：（應含預期效益及成果指標之評估方式、結果分析與

檢討)

1.受益部落名稱：    。

2.受益人口數：      。

(二)實施特色：

(三)實施結果分析與檢討

五、綜合檢討或改進建議